|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 28/12/2021 | Elaborado por: Tiago Moreira |
| Local da reunião: Discord | |
| Hora de início previsto: 21h | Hora de fim previsto:22h |
| Hora de início: 21h | Hora de fim: 22h |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Pedro Machado | Pedro Machado |
| Tiago Gomes | Tiago Gomes |
| Tiago Moreira | Tiago Moreira |

|  |
| --- |
| Assuntos Tratados:  O principal assunto tratado nesta reunião de final de sprint foi a verificação do projeto no estado em que se encontra, se encontra funcional ou não funcional. Foi também decidido as tarefas a serem efetuadas neste próximo sprint 9. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Aba de Formações :: Ligação Back-end | Pedro Machado | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Classificações :: Ligação Back-end | Pedro Machado | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Página de Perfil :: Ligação Back-end | Tiago Moreira | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Aba de estatisticas :: Ligação Back-end | Pedro Machado | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Back-end :: Chat (protótipo) | Tiago Gomes | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Back-end :: Atualização :: Lista de Jogos | Tiago Gomes | 7 dias |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Pedro Machado, Tiago Gomes e Tiago Moreira | 28/12/2021 |