|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 04/01/2022 | Elaborado por: Tiago Moreira |
| Local da reunião: Discord | |
| Hora de início previsto: 21h | Hora de fim previsto:22h |
| Hora de início: 21h | Hora de fim: 22h |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Pedro Machado | Pedro Machado |
| Tiago Gomes | Tiago Gomes |
| Tiago Moreira | Tiago Moreira |

|  |
| --- |
| Assuntos Tratados:  O principal assunto tratado nesta reunião de final de sprint foi a verificação do projeto no estado em que se encontra, se encontra funcional ou não funcional. Foi também decidido as tarefas a serem efetuadas neste próximo sprint 10. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Desenvolvimento :: Back-end :: Autenticação e Autorização | Tiago Gomes e Tiago Moreira | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Página Jogos do dia e Jornada | Tiago Moreira | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Admin Dashboard | Pedro Machado | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Sondagens | Pedro Machado | 7 dias |
| Desevolvimento Front-end :: Ligação entre abas e página de jogo | Pedro Machado | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Back-end :: Reports | Tiago Gomes | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Back-end :: Sondagens | Tiago Gomes | 7 dias |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Pedro Machado, Tiago Gomes e Tiago Moreira | 04/01/2022 |