|  |  |
| --- | --- |
| Data de elaboração: 11/01/2022 | Elaborado por: Tiago Moreira |
| Local da reunião: Discord | |
| Hora de início previsto: 21h | Hora de fim previsto:22h |
| Hora de início: 21h | Hora de fim: 22h |

|  |  |
| --- | --- |
| Presentes | |
| Pedro Machado | Pedro Machado |
| Tiago Gomes | Tiago Gomes |
| Tiago Moreira | Tiago Moreira |

|  |
| --- |
| Assuntos Tratados:  O principal assunto tratado nesta reunião de final de sprint foi a verificação do projeto no estado em que se encontra, se encontra funcional ou não funcional. Foi também decidido as tarefas a serem efetuadas neste próximo sprint 11.  Foi também visto que a API não nos dá os dados para pudermos efetuar a issue total dos Jogos do dia e da Jornada, uma vez que a informação remetente á jornada em que o campeonato se encontra está omitida. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a Desenvolver | | |
| Ações | Responsável | Prazo |
| Atualização :: Front-end :: Ligação Chat ao back-end | Tiago Gomes e Tiago Moreira | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Back-end :: Sistema de cálculo de datas e atribuição de pontos | Tiago Gomes | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Autenticação e Autorização | Pedro Machado | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Back-end :: Live Bets | Pedro Machado, Tiago Gomes, Tiago Moreira | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Live Bets | Pedro Machado | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Back-end :: Chat | Tiago Gomes e Tiago Moreira | 7 dias |
| Atualização :: Documentação :: Correção de alguns erros na documentação | Tiago Moreira e Tiago Gomes | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Sistemas de rotas privadas | Pedro Machado | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Back-end :: Autorização e Autenticação | Tiago Gomes e Tiago Moreira | 7 dias |
| Desenvolvimento :: Front-end :: Chat | Tiago Moreira | 7 dias |

|  |  |
| --- | --- |
| Aprovado por: | Data |
| Pedro Machado, Tiago Gomes e Tiago Moreira | 11/01/2022 |